БРАЗОВАНИЕ

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

городской округ город Радужный

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2015	№ 2116

# О внесении изменения в постановление администрации города Радужный от 13.11.2013 № 2360 «О муниципальной программе города Радужный «Развитие транспортной системы города Радужный на 2014-2020 годы»

(Утратило силу постановлением Администрации от 20.05.2019 № 963)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Радужный от 05.08.2013 № 1605 «О муниципальных программах города Радужный», в целях уточнения отдельных положений правового акта администрации города Радужный:

1. Внести в постановление администрации города Радужный от 13.11.2013 № 2360 «О муниципальной программе города Радужный «Развитие транспортной системы города Радужный на 2014-2020 годы» следующие изменения (далее также - муниципальная программа города Радужный):

1.1. В паспорте муниципальной программы города Радужный строку:

«Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции:

«

| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2020 годы составляет всего: 1 404 000,2 тыс. рублей. в том числе: в 2014 году – 137 018,0 тыс. рублей; в 2015 году – 147 362,7 тыс. рублей; в 2016 году – 138 175,7 тыс. рублей; в 2017 году – 132 419,6 тыс. рублей; в 2018 году – 222 498,7 тыс. рублей; в 2019 году – 283 916,4 тыс. рублей; в 2020 году – 342 609,1 тыс. рублей. из них: средства бюджета автономного округа: в 2014 году – 42 298,9 тыс. рублей; в 2015 году – 43 700,1 тыс. рублей; в 2016 году – 43 700,0 тыс. рублей; в 2017 году – 38 301,5 тыс. рублей; в 2018 году – 56 221,7 тыс. рублей; в 2019 году – 112 342,6 тыс. рублей; в 2020 году – 152 285,9 тыс. рублей. средства местного бюджета: в 2014 году – 94 719,1 тыс. рублей; в 2015 году – 103 662,6 тыс. рублей; в 2016 году – 94 475,7 тыс. рублей; в 2017 году – 94 118,1 тыс. рублей; в 2018 году – 166 277,0 тыс. рублей; в 2019 году – 171 573,8 тыс. рублей; в 2020 году – 190 323,2 тыс. рублей. |
| --- | --- |

».

1.2. Таблицу 2 «Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Радужный на 2014 - 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Организационному управлению организационно-правового комитета администрации города Радужный (О.А. Ермоленко) опубликовать постановление в газете «Новости Радужного. Официальная среда» и разместить на официальном сайте администрации города Радужный.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Радужный С.А. Кобзарева.

Глава города РадужныйС.Н. Баскаков

Приложение к постановлению

администрации города Радужный

от 29.10.2015 № 2116

Таблица 2

# Перечень программных мероприятия муниципальной программы города Радужный

# «Развитие транспортной системы города Радужный на 2014-2020 годы»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сведения об объекте | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Сроки выполнения работ | Источник финансирования | Финансирование затрат на реализацию (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № в реестре | площадь проезжей части, м2 | ширина проезжей части, м | протяженность, км |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по программе | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 2.1* | 2.2* | 2.3* | 2.4* | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Радужный |
| Подпрограмма I «Автомобильные дороги» |
| Задача 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них |
| 1). Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них |
| 1.1 | Внутриквартальный проезд» по адресу: 1 микрорайон, от примыкания к проезду в 1 микрорайоне, до территории жилого дома № 20а |  | 672,0 | 6,0 | 0,112 | КУ «КС» города Радужный | 2013-2014 | бюджет округа | 3793,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 3793,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Улица Бульварная |  | 5163,2 | 8,0 | 0,645 | КУ «КС» города Радужный | 2013-2015 | бюджет округа | 55478,7 | 28723,9 | 23845,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1654,2 | 1255,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Улица Детская |  | 3720,0 | 6,0 | 0,620 | КУ «КС» города Радужный | 2014-2016 | бюджет округа | 69619,4 |  | 19854,5 | 43700,0 | 1398,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 908,5 | 1310,8 | 2373,8 | 73,8 |  |  |  |
| 1.4 | Автомобильная дорога по улице № 1-12, участок № 2 автодороги от улицы № 3 до улицы № 11 (ул.Новая) | 23491 | 15312,7 | 11,54 | 1,654 | КУ «КС» города Радужный | 2016-2020 | бюджет округа | 174080,7 |  |  |  | 36903,5 | 52071,1 | 38698,8 | 31087,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  | 1942,3 | 2740,7 | 2037,3 | 8599,1 |
| 1.5 | Автомобильная дорога по улице № 1-12. участок № 1 автодороги от улицы № 2 до улицы № 3. (ул.Новая) | 20767 | 23522,8 | 12,40 | 1,897 | КУ «КС» города Радужный | 2018-2020 | бюджет округа | 198481,0 |  |  |  |  |  | 65616,7 | 115398,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 7939,2 | 3453,5 | 6073,60 |
| 1.6 | Улица Въездная, 22 микрорайон, 4 очередь. |  | 1485,0 | 5,5 | 0,27 | КУ «КС» города Радужный | 2018 | бюджет округа | 15010,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 15010,4 |  |  |
| 1.7 | Кольцевая развязка на пересечении ул.Парковая и ул.Юности |  | 1485,0 | 5,5 | 0,27 | КУ «КС» города Радужный | 2018 | бюджет округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция, итого |  |  |  |  |  |  |  | 516463,2 | 35079,6 | 46265,9 | 46073,8 | 40317,6 | 77761,4 | 109806,3 | 161158,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  | 457298,0 | 28723,9 | 43700,1 | 43700,0 | 38301,5 | 52071,1 | 104315,5 | 146485,9 |
|  | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  | 59165,2 | 6355,7 | 2565,8 | 2373,8 | 2016,1 | 25690,3 | 5490,8 | 14672,7 |
| 2). Капитальный ремонт дорог и дорожных сооружений на них |
| 2.1 | Проезд, жилой поселок СУ-968, от перекрестка с автодорогой по улице Поселковой ПК7+21,6 до ПК 0+0,0 участок 1; ПК 7+23,3 до ПК 2+84,1 участок 2 по улице Ручейной | 63524 | 1165 | 4,0 | 0,2841 | КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | 2013-2014 | бюджет округа | 1660,4 | 1577,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 83,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Автомобильная дорога от моста через реку Агрн-Еган до поворота на автомобильную дорогу Обход (объездная дорога) г. Радужный | 56858 | 5363 | 6,9 | 0,777 | КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | 2014-2015 | бюджет округа | 12881,3 | 8316,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 772,6 | 3792,3 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Микрорайон Южный, ул.Клубная | 20677 | 0 | 6,56 | 0,000 | КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | 2018 | бюджет округа | 3503,1 |  |  |  |  | 3091,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 412,1 |  |  |
| 2.4 | Автодорога жилой поселок СУ-968, от перекрестка с автодорогой Радужный-куст-249, участок 1.1. ПК16+70,0 до ПК 9+40,0 по улице Поселковой | 63529 | 5452 | 5,8 | 0,9400 | КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | 2014-2016 | бюджет округа | 3740,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 140,3 | 0,00 | 3600,0 |  |  |  |  |
| 2.5 | Южная промышленная зона, участок улицы Н.Н.Суслика от пересечения улиц Нижневартовский тракт и Н.Н.Суслика до строения № 34 | 63699 | 7862 | 7,7 | 1,021 | КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | 2015-2017 | бюджет округа | 3600,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  | 3600,0 |  |  |  |
| 2.6 | Жилой поселок СУ-968, от перекрестка с автодорогой по улице Поселковой ПК4+59.1 до ПК2+78 по улице Брусничной (проезд 1) | 63528 | 1112 | 4,0 | 0,278 | КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | 2019 | бюджет округа | 3465,0 |  |  |  |  |  | 3127,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 337,9 |  |
| 2.7 | Проезд. Южная промышленная зона, подъезд № 4 в Южной промышленной зоне | 63700 | 0 | 3,9 | 0,0000 | КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | 2018 | бюджет округа | 2659,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 2659,3 |  |  |
| 2.8 | Автомобильная дорога, ул. № 7, участок автодороги от улицы № 8 до Больничного комплекса (улица Юности) | 20447 | 2545 | 8,13 | 0,3130 | КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | 2014-2015 | бюджет округа | 4766,0 | 3681,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 374,4 | 710,3 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Автодорога, ул.Восточная, от перекрестка с автодорогой Радужный-куст 249, участок 1.1, ПК4+75,6 до ПК3+91,40 по улице Восточной 22 микрорайон | 32128 | 1757 | 4,8 | 0,366 | КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | 2018 | бюджет округа | 1273,4 |  |  |  |  | 1059,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 213,8 |  |  |
| 2.10 | Участок № 2 автодороги от конца участка № 1 автодороги в Южной промышленной зоне до границы муниципального образования в районе ВГПЗ 2 очередь | 70560 | 42728 | 8,0 | 5,341 | КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | 2014-2020 | бюджет округа | 13993,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 4900,0 | 5800,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 405,0 | 1575,2 |  |  |  | 1007,9 | 305,3 |
| 2.11 | Мост через реку Агрн - Еган в г.Радужный (ПИР) | 56857 | 480 | 8,0 | 0,060 | КУ «КС» города Радужный | 2015-2016 | бюджет округа | 1513,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1513,1 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Улица Рябиновая, 22 микрорайон, 4 очередь. | 98797 | 1765,5 | 5,5 | 0,321 | КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | 2019-2020 | бюджет округа | 20149,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 806,0 | 19343,5 |
| 2.13 | Улица Весенняя, 22 микрорайон, 4 очередь. | 98795 | 1798,5 | 5,5 | 0,327 | КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | 2018-2019 | бюджет округа | 21358,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 854,3 | 20504,2 |  |
| 2.14 | Улица Коттеджная, 22 микрорайон, 4 очередь. | 98796 | 1804,0 | 5,5 | 0,328 | КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | 2018 | бюджет округа | 22640,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 22640,0 |  |  |
| 2.15 | Улица Тихая, 22 микрорайон, 4 очередь. | 98792 | 1804,0 | 5,5 | 0,328 | КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | 2018-2019 | бюджет округа | 23998,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 959,9 | 23038,5 |  |
| 2.16 | Улица Усадебная, 22 микрорайон, 4 очередь. | 98794 | 1848,0 | 5,5 | 0,336 | КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | 2019-2020 | бюджет округа | 25438,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1017,5 | 24420,8 |
| 2.17 | Автомобильная дорога по улице № 2, участок № 2, участок автодороги от улицы № 3 до моста через реку Агрн-Еган | 20766 | 25706,2 | 8,8 | 2,190 | КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | 2015 | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Установка светофоров на пересечении автомобильных дорог ул.50 лет Победы - ул.Парковая |  |  |  |  | КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | 2015 | местный бюджет | 1623,1 | 0,0 | 1623,1 |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Установка светофоров на пересечении автомобильных дорог ул. Казамкина - ул.Светлая |  |  |  |  | КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | 2015 | местный бюджет | 1703,6 |  | 1703,6 |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Устройство дополнительного освещения и пешеходных светофоров в местах с повышенной аварийностью (нерегулируемые пешеходные переходы), переоборудование светофорных объектов по фазам движения пешеходов и транспорта |  |  |  |  | КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | 2015 | местный бюджет | 604,6 | 0,0 | 604,6 |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт дорог, итого |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 170571,3 | 15350,4 | 11522,2 | 3600,0 | 3600,0 | 31890,0 | 54739,1 | 49869,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  | 31552,7 | 13575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4150,6 | 8027,1 | 5800,0 |
|  | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  | 139018,6 | 1775,4 | 11522,2 | 3600,0 | 3600,0 | 27739,4 | 46712,0 | 44069,6 |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  | 687034,5 | 50430,0 | 57788,1 | 49673,8 | 43917,6 | 109651,4 | 164545,4 | 211028,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  | 488850,7 | 42298,9 | 43700,1 | 43700,0 | 38301,5 | 56221,7 | 112342,6 | 152285,9 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 198183,8 | 8131,1 | 14088,0 | 5973,8 | 5616,1 | 53429,7 | 52202,8 | 58742,3 |
| Задача 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт, содержание автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства автомобильных дорог, средств обеспечения безопасности дорожного движения) |
| 2.1 | Ремонт автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них |  |  |  |  | КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | 2014-2020 | местный бюджет | 62609,5 | 8628,9 | 3223,3 | 3223,3 | 3223,4 | 14055,7 | 14758,5 | 15496,4 |
| 2.2 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  |  |  |  | КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | 2014-2020 |  | 444641,7 | 49394,2 | 57754,2 | 57378,6 | 57378,6 | 65096,6 | 73852,8 | 83786,7 |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  | 507251,2 | 58023,1 | 60977,5 | 60601,9 | 60602,0 | 79152,3 | 88611,3 | 99283,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 507251,2 | 58023,1 | 60977,5 | 60601,9 | 60602,0 | 79152,3 | 88611,3 | 99283,2 |
|  | Итого по подпрограмме I |  |  |  |  |  |  |  | 1194285,6 | 108453,1 | 118765,6 | 110275,7 | 104519,6 | 188803,7 | 253156,7 | 310311,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118423,07 | 110275,67 | 104519,57 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  | 488850,7 | 42298,9 | 43700,1 | 43700,0 | 38301,5 | 56221,7 | 112342,6 | 152285,9 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 705435,0 | 66154,2 | 75065,5 | 66575,7 | 66218,1 | 132582,0 | 140814,1 | 158025,5 |
| Подпрограмма II «Автомобильный транспорт» |
| Задача 1. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом |
| 1.1. | Субсидии на возмещение убытков от эксплуатации пассажирского автотранспорта (перевозка пассажиров на городских и детских маршрутах) |  |  |  |  | КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | 2014-2020 | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 202641,5 | 26589,0 | 27900,0 | 27900,0 | 27900,0 | 29295,0 | 30759,7 | 32297,7 |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  | 202641,5 | 26589,0 | 27900,0 | 27900,0 | 27900,0 | 29295,0 | 30759,7 | 32297,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 202641,4 | 26589,0 | 27900,0 | 27900,0 | 27900,0 | 29295,0 | 30759,7 | 32297,7 |
| Задача 2. Обновление, модернизация, повышение уровня технического оснащения парка автотранспортных средств и оборудования дорожной инфраструктуры |
| 2.1. | Приобретение автобусов для городских перевозок (среднего класса)- 1шт |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный | 2014-2020 | бюджет округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4400,0 |  |  |  | 0,0 | 4400,0 |  |  |
| 2.2. | Приобретение автобусов (малого класса) |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный | 2014-2020 | бюджет округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 2.3. | Обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями и замена ограждений, не отвечающих требованиям нормативов, установка, замена дорожных знаков. |  |  |  |  | КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный | 2014-2020 | местный бюджет | 2673,0 | 1975,9 | 697,1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  | 7073,0 | 1975,9 | 697,1 | 0,0 | 0,0 | 4400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 7073,0 | 1975,9 | 697,1 | 0,0 | 0,0 | 4400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме II |  |  |  |  |  |  |  | 209714,4 | 28564,9 | 28597,1 | 27900,0 | 27900,0 | 33695,0 | 30759,7 | 32297,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 209714,4 | 28564,9 | 28597,1 | 27900,0 | 27900,0 | 33695,0 | 30759,7 | 32297,7 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  | 1404000,2 | 137018,0 | 147362,7 | 138175,7 | 132419,6 | 222498,7 | 283916,4 | 342609,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 1404000,1 | 135145,2 | 146323,07 | 138175,67 | 132419,57 |  |  |  |
|  | Бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  | 488850,7 | 42298,9 | 43700,1 | 43700,0 | 38301,5 | 56221,7 | 112342,6 | 152285,9 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 915149,5 | 94719,1 | 103662,6 | 94475,7 | 94118,1 | 166277,0 | 171573,8 | 190323,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  | Всего | 520863,2 | 35079,6 | 46265,9 | 46073,8 | 40317,6 | 82161,4 | 109806,3 | 161158,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 457298,0 | 28723,9 | 43700,1 | 43700,0 | 38301,5 | 52071,1 | 104315,5 | 146485,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 63565,2 | 6355,7 | 2565,8 | 2373,8 | 2016,1 | 30090,3 | 5490,8 | 14672,7 |
|  | прочие расходы |  |  |  |  |  |  | Всего | 883137,0 | 101938,4 | 101096,8 | 92101,9 | 92102,0 | 140337,3 | 174110,1 | 181450,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 31552,7 | 13575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4150,6 | 8027,1 | 5800,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 851584,3 | 88363,4 | 101096,8 | 92101,9 | 92102,0 | 136186,7 | 166083,0 | 175650,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации города Радужный |  |  |  |  |  |  | Всего | 1404000,2 | 137018,0 | 147362,7 | 138175,7 | 132419,6 | 222498,7 | 283916,4 | 342609,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 488850,7 | 42298,9 | 43700,1 | 43700,0 | 38301,5 | 56221,7 | 112342,6 | 152285,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 915149,5 | 94719,1 | 103662,6 | 94475,7 | 94118,1 | 166277,0 | 171573,8 | 190323,2 |
|  | Соисполнитель: КУ «КС» города Радужный |  |  |  |  |  |  | Всего | 517976,3 | 35079,6 | 47779,0 | 46073,8 | 40317,6 | 77761,4 | 109806,3 | 161158,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 457298,0 | 28723,9 | 43700,1 | 43700,0 | 38301,5 | 52071,1 | 104315,5 | 146485,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 60678,3 | 6355,7 | 4078,9 | 2373,8 | 2016,1 | 25690,3 | 5490,8 | 14672,7 |
|  | Соисполнитель: КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный |  |  |  |  |  |  | Всего | 494736,4 | 52544,2 | 99583,7 | 34723,3 | 34723,4 | 75240,7 | 100257,3 | 97663,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 31552,7 | 13575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4150,6 | 8027,1 | 5800,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 463183,7 | 38969,2 | 99583,7 | 34723,3 | 34723,4 | 71090,1 | 92230,2 | 91863,8 |
|  | Соисполнитель: КУМИ администрации города Радужный |  |  |  |  |  |  | Всего | 4400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Примечание: * - технические характеристики объекта (столбец 2.1,2.2,2.3,2.4) |